|  |
| --- |
| COMUNE DIProvincia di |

|  |
| --- |
| **LAVORI:** |
| **IMPRESA:**  |
| **CONTRATTO :** |

|  |
| --- |
| **RICHIESTA PROGRAMMA ESECUTIVO**(art. 43 comma 10 del regolamento di attuazione del codice) |

 Raccomandata A.R.

Spett.le Impresa

..................................

e p.c. Spett.le Ente/Azienda

..................................

alla c.a. del Responsabile del procedimento

 Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e in ottemperanza delle disposizioni contenute all'art. … del Contratto di Appalto, si invita codesta Impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto, a presentare per il preventivo assenso, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dettagliato delle opere appaltate, recante tempi e importi dell'avanzamento dei lavori, a cui si atterrà per l'esecuzione delle lavorazioni in armonia con il cronoprogramma contrattuale.

 Il predetto programma esecutivo, redatto secondo le prescrizioni dell'art. … del Contratto, dovrà comprendere per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma, una volta approvato da questo Ufficio, sarà impegnativo per l'Impresa ma non vincola l'Amministrazione.

 Distinti saluti.

.............. li, ........

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 43 comma 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.